测试计划与测试用例

1. 引言

1.1 目的

本文档旨在为GIS警务指挥系统制定详细的测试计划与测试用例，明确测试范围、测试策略、测试环境及具体的测试场景，确保系统功能、性能、安全性和稳定性符合需求规格说明书的要求，保障系统上线后的可靠运行。

1.2 范围

本测试计划覆盖GIS警务指挥系统的所有功能模块，包括地址库管理、警务点管理、监控点管理、警情联动、视频回传，以及需求中要求的业务功能测试、跨系统联动测试、稳定性测试等。测试类型包括功能测试、接口测试、性能测试、安全测试和兼容性测试。

1.3 参考文档

- 《需求规格说明书》

- 《概要设计说明书》

- 《详细设计说明书》

- 《数据库设计说明书》

2. 测试目标

- 验证系统功能是否完整实现需求中描述的所有功能。

- 验证系统的性能指标（响应时间、并发能力、资源占用等）是否满足设计要求。

- 验证系统的安全性（身份认证、权限控制、数据加密等）是否符合公安行业要求。

- 验证系统在不同浏览器、操作系统下的兼容性。

- 验证系统在异常场景下的容错能力和恢复能力。

- 验证系统与外部系统（接处警软件、报表软件）的接口联动是否正确。

- 验证系统7×24小时运行的稳定性。

3. 测试范围

3.1 功能测试范围

- GIS图层地址库：地址优化、批量导入、校验、去重、查询（精确/模糊/筛选）。

- GIS警务点图层：警务点增删改查、图标管理、自定义添加。

- GIS监控图层：摄像头增删改查、图标管理、状态同步。

- 警情联动：接收警情、地址解析定位、边界范围设置、周边资源高亮、定位回传。

- 视频回传：RTSP视频流播放、多画面、控制操作。

- 业务功能测试：接处警软件、报表软件集成测试，模拟警情全流程。

- 跨系统联动测试：地址关联准确性、警情标注实时性、接口兼容性。

3.2 非功能测试范围

- 性能测试：响应时间、并发用户数、吞吐量、资源利用率。

- 稳定性测试：7×24小时长时间运行，故障恢复能力。

- 可靠性测试：异常输入、网络波动、硬件故障下的系统表现。

- 安全性测试：身份认证绕过、越权访问、SQL注入、XSS、CSRF等。

3.3 接口测试范围

- 内部RESTful API（地址库、警务点、监控点等）。

- 外部接口（与接处警软件对接、与报表软件对接）。

- 视频流协议（RTSP转HLS）。

3.4 兼容性测试范围

- 浏览器：Chrome（最新版）、Firefox（最新版）、Edge（最新版）。

- 分辨率：1920×1080、1366×768。

- 操作系统：Windows 10/11、国产操作系统（如麒麟）浏览器访问。

3.5 安全测试范围

- 用户认证与授权。

- 数据传输加密。

- 敏感信息保护。

- 防SQL注入、XSS、CSRF。

4. 测试策略

4.1 测试类型与阶段

| 测试类型 | 阶段 | 执行方式 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 开发阶段 | 开发人员自测 | 开发工程师 |
| 集成测试 | 开发后期 | 自动化/手动 | 测试工程师 |
| 功能测试 | 测试阶段 | 手动执行 | 测试工程师 |
| 接口测试 | 测试阶段 | 自动化（Postman/JMeter） | 测试工程师 |
| 性能测试 | 测试阶段 | 工具（JMeter） | 测试工程师 |
| 安全测试 | 测试阶段 | 工具+手动 | 安全工程师/测试 |
| 兼容性测试 | 测试阶段 | 手动 | 测试工程师 |
| 验收测试 | 交付前 | 手动 | 用户代表+测试 |

4.2 测试通过标准

- 所有计划内的测试用例执行完毕，通过率100%。

- 严重及阻断性缺陷全部修复并验证通过。

- 性能指标达到设计要求（如响应时间≤3秒）。

- 稳定性测试无内存泄漏，无服务重启。

- 安全测试无高危漏洞。

4.3 测试暂停/恢复标准

- 暂停：出现严重影响测试执行的缺陷（如系统无法登录、核心功能不可用）。

- 恢复：缺陷修复并验证通过后，恢复测试。

5. 测试环境

5.1 硬件环境

| 设备类型 | 配置要求 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器 | CPU 8核，内存 32GB，磁盘 500GB | 2台 | 部署后端服务 |
| 数据库服务器 | CPU 16核，内存 64GB，磁盘 2TB SSD | 2台 | PostgreSQL主从 |
| 流媒体服务器 | CPU 8核，内存 16GB | 1台 | FFmpeg转码 |
| 客户端PC | CPU i5，内存 8GB | 若干 | 执行测试 |

5.2 软件环境

| 组件 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | CentOS 7.9 / Ubuntu 20.04 | 服务器 |
| JDK | OpenJDK 11 | 后端 |
| PostgreSQL | 14 + PostGIS 3.2 | 数据库 |
| Redis | 6.2 | 缓存 |
| Nginx | 1.20 | 前端服务器 |
| 浏览器 | Chrome最新、Firefox最新 | 客户端 |
| 接处警模拟软件 | - | 模拟外部系统 |

5.3 网络环境

- 公安内网环境，带宽100Mbps。

- 模拟网络波动：使用网络损伤仪或工具（如Clumsy）模拟丢包、延迟、断网。

5.4 测试数据准备

- 地址库：准备10万条测试地址数据（含重复、无效地址）。

- 警务点：50个测试点，覆盖各类型。

- 摄像头：30个测试摄像头，包含RTSP模拟流（可用VLC模拟）。

- 用户：创建管理员、接警员、查看员账户。

- 警情：准备模拟警情数据，用于接口测试。

6. 测试工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| JMeter | 性能测试、接口压力测试 |
| Postman | 接口功能测试 |
| Selenium | 自动化UI测试（可选） |
| Swagger UI | 接口文档与在线测试 |
| Charles/Fiddler | 抓包、网络模拟 |
| Clumsy | 模拟网络延迟、丢包 |
| OWASP ZAP | 安全漏洞扫描 |
| Prometheus+Grafana | 监控系统资源 |
| Git | 版本管理 |
| JIRA/禅道 | 缺陷管理 |

7. 测试用例设计

7.1 功能测试用例

7.1.1 GIS图层地址库

| 用例编号 | 模块 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-ADDR-001 | 地址库 | 地址分页查询 | 地址库存在数据 | 1. 进入地址管理页面 2. 默认加载第一页 3. 输入关键字模糊查询 4. 选择状态筛选 | 列表展示正确，分页正常，查询结果符合条件 | P0 |
| TC-ADDR-002 | 地址库 | Excel模板下载 | 用户已登录 | 1. 点击“下载模板”按钮 | 下载的Excel包含正确字段标题 | P1 |
| TC-ADDR-003 | 地址库 | 地址导入（合法数据） | 准备合法Excel文件 | 1. 点击导入，选择文件 2. 上传 | 提示导入成功，列表出现新地址 | P0 |
| TC-ADDR-004 | 地址库 | 地址导入（格式错误） | 准备包含错误数据的Excel | 1. 导入 | 提示失败，并返回错误行号及原因 | P1 |
| TC-ADDR-005 | 地址库 | 地址导入（重复数据） | 准备包含重复地址的Excel | 1. 导入 | 导入成功，但重复数据可根据规则处理 | P2 |
| TC-ADDR-006 | 地址库 | 地址校验（有效地址） | - | 1. 输入标准地址“北京市朝阳区XX路100号” 2. 点击校验 | 返回有效，解析坐标 | P0 |
| TC-ADDR-007 | 地址库 | 地址校验（无效地址） | - | 1. 输入“abcde” | 返回无效，提示地址无法识别 | P1 |
| TC-ADDR-008 | 地址库 | 地址去重（全库） | 数据库包含重复地址 | 1. 点击“去重”按钮 2. 选择全库范围执行 | 提示去重完成，重复地址被合并或标记 | P1 |
| TC-ADDR-009 | 地址库 | 地址去重（指定区域） | 某区域有重复 | 1. 选择区域，执行去重 | 仅该区域重复被处理 | P2 |
| TC-ADDR-010 | 地址库 | 精确查询 | 已知完整地址 | 1. 输入完整地址查询 | 返回唯一记录 | P0 |
| TC-ADDR-011 | 地址库 | 模糊查询 | 地址含关键词 | 1. 输入部分地址关键词 | 返回匹配列表，包含高亮 | P0 |
| TC-ADDR-012 | 地址库 | 条件组合查询 | - | 1. 选择行政区、状态、时间范围等 | 返回符合条件的结果 | P1 |

7.1.2 GIS警务点图层

| 用例编号 | 模块 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-POL-001 | 警务点 | 新增警务点（表单） | 登录 | 1. 填写名称、类型、坐标、联系人等 2. 提交 | 地图上出现新点，列表有记录 | P0 |
| TC-POL-002 | 警务点 | 新增警务点（地图拾取） | - | 1. 点击地图拾取坐标 2. 填写其他信息提交 | 坐标自动填充，新增成功 | P1 |
| TC-POL-003 | 警务点 | 修改警务点 | 已有警务点 | 1. 编辑信息，修改坐标 | 地图上更新，列表更新 | P0 |
| TC-POL-004 | 警务点 | 删除警务点（单个） | - | 1. 点击删除，确认 | 地图消失，列表移除 | P0 |
| TC-POL-005 | 警务点 | 批量删除 | 选择多个 | 1. 勾选多个点，批量删除 | 所有选中点被删除 | P1 |
| TC-POL-006 | 警务点 | 图标管理-上传 | - | 1. 上传图标文件（png） 2. 分配类型 | 图标库增加，可应用于警务点 | P1 |
| TC-POL-007 | 警务点 | 图标管理-更换图标 | - | 1. 编辑警务点，选择新图标 | 地图上图标更新 | P1 |
| TC-POL-008 | 警务点 | 查询警务点（按名称、类型） | - | 1. 输入查询条件 | 列表过滤正确 | P0 |

7.1.3 GIS监控图层

| 用例编号 | 模块 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-CAM-001 | 监控 | 新增摄像头 | 准备RTSP地址 | 1. 填写信息，提交 | 地图新增摄像头点 | P0 |
| TC-CAM-002 | 监控 | 摄像头在线状态检测 | 配置模拟摄像头 | 1. 等待定时任务执行 | 状态更新为在线/离线 | P1 |
| TC-CAM-003 | 监控 | 摄像头查询 | - | 1. 按在线状态筛选 | 列表正确 | P1 |
| TC-CAM-004 | 监控 | 修改摄像头 | - | 1. 修改RTSP地址 | 更新成功 | P0 |
| TC-CAM-005 | 监控 | 删除摄像头 | - | 1. 删除 | 地图消失 | P0 |

7.1.4 警情联动

| 用例编号 | 模块 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-ALARM-001 | 警情联动 | 接收警情并定位（精确匹配） | 地址库存在该地址 | 1. 模拟接处警软件推送警情 2. 地址为库内精确地址 | 地图标注警情点，返回坐标 | P0 |
| TC-ALARM-002 | 警情联动 | 接收警情并定位（模糊匹配） | 地址库无精确地址 | 1. 推送地址为“朝阳路100号”（库内仅有“朝阳路100号院”） | 返回相近地址列表或最佳匹配坐标 | P1 |
| TC-ALARM-003 | 警情联动 | 边界范围设置（绘制多边形） | - | 1. 在地图上绘制多边形 2. 应用 | 高亮显示多边形内警务点和摄像头 | P0 |
| TC-ALARM-004 | 警情联动 | 边界范围设置（缓冲区） | - | 1. 输入中心点和半径 | 生成圆形区域，高亮周边资源 | P0 |
| TC-ALARM-005 | 警情联动 | 定位回传 | 警情接收后 | 1. 检查接处警软件收到回传 | 回传信息包含坐标、匹配地址 | P1 |
| TC-ALARM-006 | 警情联动 | 警情标注实时性 | - | 1. 连续推送多个警情 | 地图及时标注，无延迟 | P1 |

7.1.5 视频回传

| 用例编号 | 模块 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-VID-001 | 视频 | 播放实时视频 | 摄像头在线，RTSP地址正确 | 1. 点击摄像头图标，选择播放 | 视频画面流畅显示 | P0 |
| TC-VID-002 | 视频 | 多画面播放 | - | 1. 选择4画面布局，添加多个摄像头 | 同时播放多路视频 | P1 |
| TC-VID-003 | 视频 | 视频控制（全屏、截图） | 正在播放 | 1. 点击全屏 | 全屏显示正常 | P1 |
| TC-VID-004 | 视频 | 断网重连 | 播放中 | 1. 断开网络，恢复网络 | 视频自动恢复播放 | P2 |

7.2 业务功能测试用例

| 用例编号 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-BIZ-001 | 接处警软件集成-警情弹单 | 接处警软件与本系统连接正常 | 1. 接处警软件收到报警电话 2. 软件推送警情 | GIS系统地图弹窗标注警情 | P0 |
| TC-BIZ-002 | 自受理警情 | - | 1. 在本系统手动录入警情 | 地图标注，并可与接处警软件同步 | P1 |
| TC-BIZ-003 | 综合查询 | 数据库有历史警情 | 1. 输入条件查询警情 | 返回历史警情列表，点击定位 | P1 |
| TC-BIZ-004 | 报表软件集成 | 报表软件部署 | 1. 在GIS系统中导出地址统计报表 | 报表软件能正确接收数据并生成报表 | P2 |

7.3 跨系统联动测试用例

| 用例编号 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-INT-001 | 报警信息与GIS地址关联（准确性） | 地址库有标准地址 | 1. 推送包含不同形式的地址（带错别字、简写） | 匹配准确率≥95%，误差≤10米 | P0 |
| TC-INT-002 | 模糊查询匹配测试 | 地址库数据量大 | 1. 推送“朝陽区”（繁体） | 能匹配到“朝阳区” | P1 |
| TC-INT-003 | 坐标定位精度测试 | 已知真实坐标 | 1. 推送地址，记录返回坐标与真实坐标对比 | 误差在允许范围内 | P1 |
| TC-INT-004 | 警情标注实时性 | 高并发推送 | 1. 1秒内推送10个警情 | 所有警情均被标注，无明显延迟 | P1 |
| TC-INT-005 | 状态同步一致性 | 警情处置状态变化 | 1. 接处警软件更新警情状态 | GIS地图图标状态同步更新 | P1 |
| TC-INT-006 | 接口兼容性（字段映射） | 接口版本变更 | 1. 模拟接处警软件发送不同版本数据 | 系统能正确解析，忽略未知字段 | P2 |
| TC-INT-007 | 接口响应速度 | 网络正常 | 1. 连续调用100次，记录平均响应时间 | 平均≤500ms | P1 |

7.4 稳定性测试用例

| 用例编号 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-STB-001 | 长时间运行（7×24小时） | 系统部署完成 | 1. 连续运行7×24小时 2. 监控CPU、内存、磁盘 | 无内存泄漏，CPU≤70%，磁盘稳定 | P0 |
| TC-STB-002 | 异常输入测试 | - | 1. 输入超长字符串（5000字符） 2. 输入特殊符号（ | 等） | 系统正常处理，不崩溃 | P1 |
| TC-STB-003 | 网络波动测试（断网重连） | 视频播放中 | 1. 使用Clumsy模拟断网30秒，恢复 | 视频自动恢复，业务操作不受影响 | P1 |
| TC-STB-004 | 网络波动测试（带宽限制） | 视频播放中 | 1. 限制带宽为100kbps | 视频卡顿，但系统不崩溃，有缓冲提示 | P2 |
| TC-STB-005 | 服务器硬件故障（模拟） | 应用服务器集群 | 1. 手动停止一台应用服务器 | 服务自动切换，用户无感知 | P0 |
| TC-STB-006 | 数据库主从切换 | 数据库主从部署 | 1. 停止主库 | 系统自动切换从库，业务正常 | P1 |
| TC-STB-007 | 数据自动备份测试 | 备份策略已配置 | 1. 检查备份目录 | 每天有备份文件生成 | P1 |
| TC-STB-008 | 故障恢复后数据完整性 | 系统异常断电 | 1. 模拟断电重启 | 检查关键数据无丢失 | P1 |

7.5 异常场景测试用例

| 用例编号 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-EXC-001 | 地址解析失败 | 地址完全无法识别 | 1. 推送“不知道的地方” | 返回解析失败，警情仍保存，手动可调整 | P1 |
| TC-EXC-002 | 外部接口超时 | 接处警软件无响应 | 1. 调用接口时模拟超时 | 系统有超时处理，不影响其他功能 | P1 |
| TC-EXC-003 | RTSP地址失效 | 摄像头离线 | 1. 尝试播放该摄像头 | 提示视频不可用，系统不崩溃 | P1 |
| TC-EXC-004 | 并发大量导入 | 10个用户同时导入大文件 | 1. 同时执行导入 | 系统能排队处理，不崩溃 | P2 |

7.6 接口测试用例

| 用例编号 | 接口 | 测试项 | 请求示例 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-API-001 | POST /alarm/receive | 正常接收 | 合法JSON | 返回200及定位数据 | P0 |
| TC-API-002 | POST /alarm/receive | 缺少必填字段 | 缺少address | 返回400，错误信息 | P1 |
| TC-API-003 | GET /police/page | 分页正常 | pageNum=1,pageSize=10 | 返回正确分页数据 | P0 |
| TC-API-004 | POST /address/import | 上传非Excel文件 | 上传txt文件 | 返回400，文件类型错误 | P1 |
| TC-API-005 | GET /video/play/{id} | 获取播放地址 | 摄像头ID存在 | 返回HLS URL | P0 |
| TC-API-006 | 鉴权接口 | 未带token访问 | 调用需认证接口 | 返回401 | P0 |

7.7 安全测试用例

| 用例编号 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-SEC-001 | SQL注入 | - | 1. 在查询参数中输入' OR '1'='1 | 系统返回正常或空，无SQL错误 | P0 |
| TC-SEC-002 | XSS | - | 1. 在地址名称输入<script>alert(1)</script> | 保存后查看，脚本不执行 | P0 |
| TC-SEC-003 | 越权访问 | 使用viewer账户 | 1. 尝试访问admin接口（如删除警务点） | 返回403禁止 | P0 |
| TC-SEC-004 | 敏感信息传输 | - | 1. 抓包检查登录等接口 | 使用HTTPS，无明文密码 | P0 |
| TC-SEC-005 | 文件上传恶意文件 | - | 1. 上传包含恶意代码的图片 | 被拦截或扫描后删除 | P1 |
| TC-SEC-006 | CSRF | - | 1. 尝试跨站请求 | 需要token或JWT，请求被拒绝 | P1 |