测试报告

1. 引言

1.1 目的

本文档为GIS警务指挥系统的测试总结报告，旨在汇总测试执行情况、分析测试结果、评估系统质量，为项目验收提供依据。报告覆盖功能、性能、安全、兼容性及稳定性测试，所有测试均已完成且达到预期目标。

1.2 范围

本次测试涵盖GIS警务指挥系统全部功能模块，包括地址库管理、警务点管理、监控点管理、警情联动、视频回传，以及需求中要求的业务功能测试、跨系统联动测试、稳定性测试等。测试类型包括功能测试、接口测试、性能测试、安全测试和兼容性测试。

1.3 参考文档

- 《需求规格说明书》

- 《概要设计说明书》

- 《详细设计说明书》

- 《测试计划与测试用例》

2. 测试概述

2.1 测试环境

硬件环境

| 设备类型 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 应用服务器 | CPU 8核，内存 32GB，磁盘 500GB | 2台（集群） |
| 数据库服务器 | CPU 16核，内存 64GB，磁盘 2TB SSD | 2台（主从） |
| 流媒体服务器 | CPU 8核，内存 16GB | 1台 |
| 客户端PC | CPU i5，内存 8GB | 3台 |

软件环境

| 组件 | 版本 |
| --- | --- |
| 操作系统 | CentOS 7.9 |
| JDK | OpenJDK 11 |
| PostgreSQL | 14 + PostGIS 3.2 |
| Redis | 6.2 |
| Nginx | 1.20 |
| 浏览器 | Chrome 122, Firefox 123, Edge 122 |

网络环境

- 公安内网，带宽100Mbps

- 使用Clumsy模拟网络波动

2.2 测试工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| JMeter 5.5 | 性能测试、接口压力测试 |
| Postman | 接口功能测试 |
| OWASP ZAP 2.14 | 安全漏洞扫描 |
| Clumsy | 网络延迟/丢包模拟 |
| Prometheus+Grafana | 监控系统资源 |
| JIRA | 缺陷管理 |

3. 测试执行情况

3.1 功能测试执行

- 测试用例总数：168个

- 执行用例数：168个

- 通过用例数：168个

- 通过率：100%

- 首次通过率：96.4%（部分用例首次执行失败，修复后通过）

- 阻塞缺陷数：0

- 严重缺陷数：0

功能测试覆盖了需求中所有功能点，包括正常场景和异常场景。所有缺陷均已修复并回归通过。

3.2 性能测试执行

- 测试场景：6个（单接口压力、混合场景、长时间运行）

- 执行轮次：3轮

- 指标达成：全部满足设计要求

- 详细数据见第5章

3.3 安全测试执行

- 静态代码扫描：使用SonarQube，无高危问题

- 动态漏洞扫描：使用OWASP ZAP，进行爬取和主动扫描

- 人工渗透测试：针对关键功能（登录、上传、接口）进行手工测试

- 扫描结果：无高危漏洞，中危漏洞已修复，低危问题已评估

- 详细报告见第6章

3.4 兼容性测试执行

- 浏览器：Chrome、Firefox、Edge最新版

- 分辨率：1920×1080、1366×768

- 操作系统：Windows 10、Windows 11、麒麟V10

- 测试结果：界面显示正常，功能操作无误

3.5 稳定性测试执行

- 长时间运行：7×24小时连续运行，监控资源

- 异常场景：断网重连、服务器故障、数据库切换等

- 结果：系统稳定，故障恢复时间符合预期

4. 测试结果汇总

4.1 功能测试结果

| 模块 | 用例数 | 通过数 | 通过率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址库管理 | 42 | 42 | 100% | - |
| 警务点管理 | 28 | 28 | 100% | - |
| 监控点管理 | 24 | 24 | 100% | - |
| 警情联动 | 32 | 32 | 100% | - |
| 视频回传 | 16 | 16 | 100% | - |
| 业务功能测试 | 12 | 12 | 100% | 含接处警集成 |
| 跨系统联动 | 14 | 14 | 100% | - |
| 总计 | 168 | 168 | 100% |  |

4.2 性能测试结果

| 指标 | 要求 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地图首屏加载时间 | ≤3秒 | 1.8秒 | 通过 |
| 地址模糊查询响应时间 | ≤1秒 | 0.3秒 | 通过 |
| 复杂条件查询响应时间 | ≤3秒 | 1.2秒 | 通过 |
| 并发用户数 | ≥100 | 200 | 通过 |
| 视频播放延迟 | ≤3秒 | 2.1秒 | 通过 |
| 接口平均响应时间（500并发） | ≤1秒 | 0.6秒 | 通过 |
| CPU使用率（峰值） | ≤70% | 55% | 通过 |
| 内存使用率（峰值） | ≤80% | 65% | 通过 |

4.3 安全测试结果

| 测试项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SQL注入 | 通过 | 预编译机制，无注入风险 |
| XSS跨站脚本 | 通过 | 输入输出过滤 |
| CSRF跨站请求伪造 | 通过 | Token机制 |
| 越权访问 | 通过 | RBAC权限控制 |
| 敏感信息泄露 | 通过 | 加密传输，日志脱敏 |
| 文件上传安全 | 通过 | 类型、大小限制 |
| 认证会话管理 | 通过 | JWT过期、刷新机制 |
| OWASP ZAP扫描 | 通过 | 无高危漏洞，中危已修复 |

4.4 兼容性测试结果

| 浏览器/系统 | 界面显示 | 功能操作 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chrome 122 | 正常 | 正常 | 通过 |
| Firefox 123 | 正常 | 正常 | 通过 |
| Edge 122 | 正常 | 正常 | 通过 |
| 麒麟V10 + Firefox | 正常 | 正常 | 通过 |

4.5 稳定性测试结果

| 测试项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7×24小时运行 | 通过 | 无服务重启，内存稳定 |
| 断网重连 | 通过 | 视频自动恢复，业务正常 |
| 应用服务器故障 | 通过 | 集群自动切换 |
| 数据库主从切换 | 通过 | 切换过程短暂中断后恢复 |
| 异常输入测试 | 通过 | 系统容错，不崩溃 |
| 数据备份恢复 | 通过 | 备份文件完整，恢复后数据一致 |

5. 性能测试数据

5.1 测试场景与指标

- 测试工具：JMeter 5.5

- 监控工具：Prometheus + Grafana

- 测试场景：

  - 单接口压力测试（地址查询、警务点列表）

  - 混合场景（模拟用户操作：登录→查询→查看地图→播放视频）

  - 长时间稳定性测试（7×24小时混合负载）

5.2 响应时间

| 接口 | 平均响应时间(ms) | 95分位(ms) | 99分位(ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /address/page (模糊查询) | 235 | 410 | 520 |
| POST /alarm/receive | 187 | 320 | 450 |
| GET /police/page | 156 | 280 | 390 |
| GET /camera/page | 178 | 310 | 430 |
| GET /video/play/{id} | 89 | 150 | 210 |

5.3 并发能力

- 最大并发用户数：200（系统稳定，无错误）

- 吞吐量：平均 850 TPS

- 错误率：0%

5.4 资源占用（7×24小时）

| 服务器 | CPU平均 | CPU峰值 | 内存平均 | 内存峰值 | 磁盘IO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器1 | 35% | 55% | 48% | 62% | 低 |
| 应用服务器2 | 32% | 52% | 45% | 58% | 低 |
| 数据库主库 | 28% | 48% | 55% | 68% | 中等 |
| 数据库从库 | 15% | 30% | 40% | 50% | 低 |
| 流媒体服务器 | 25% | 45% | 35% | 45% | 中等 |

5.5 视频流延迟

- RTSP转HLS平均延迟：2.1秒（符合≤3秒要求）

- 播放成功率：99.8%

6. 安全漏洞扫描报告

6.1 扫描工具与策略

- 工具：OWASP ZAP 2.14

- 扫描模式：主动扫描 + 被动扫描

- 爬取深度：5层

- 认证配置：使用登录后的会话Token

- 扫描范围：所有API端点及前端页面

6.2 漏洞扫描结果汇总

| 风险等级 | 数量 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 高危 | 0 | - |
| 中危 | 2 | 已修复 |
| 低危 | 5 | 已评估/无需修复 |
| 信息性 | 8 | 已记录 |

6.3 高危漏洞详情

无

6.4 中危漏洞详情及修复

| 漏洞ID | 漏洞描述 | 位置 | 修复措施 | 复测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAP-2025-001 | 跨域资源共享（CORS）配置过于宽松 | 所有API响应头 | 配置Nginx仅允许指定源（公安内网域名） | 已修复，复测通过 |
| ZAP-2025-002 | 会话Cookie未设置HttpOnly标志 | 登录接口 | 修改配置，增加HttpOnly和Secure标志 | 已修复，复测通过 |

6.5 低危/信息性发现

| 类型 | 描述 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 信息性 | 服务器版本信息泄露（Server头） | 已隐藏版本号，仅显示“nginx” |
| 低危 | 未禁用目录列表 | 已配置autoindex off |
| 低危 | 密码策略未强制复杂程度 | 已在需求中说明后续版本优化，当前无明文密码风险 |
| 低危 | 缺少安全响应头（X-Content-Type-Options） | 已添加，防止MIME嗅探 |

6.6 安全测试结论

通过自动化扫描和人工渗透测试，系统未发现高危安全漏洞，中危漏洞已全部修复，低危问题已采取缓解措施或评估不影响系统安全。系统安全性满足公安内网应用要求。

7. 缺陷分析

7.1 缺陷统计

| 缺陷等级 | 发现数量 | 已修复 | 遗留 | 修复率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻断 | 0 | 0 | 0 | - |
| 严重 | 0 | 0 | 0 | - |
| 一般 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 轻微 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 建议 | 5 | 3 | 2（后续优化） | 60% |

缺陷分布：

- 功能缺陷：15个（界面、逻辑）

- 性能缺陷：3个（优化后解决）

- 安全缺陷：2个（中危，已修复）

- 文档缺陷：5个（已更新）

7.2 遗留缺陷

| 缺陷ID | 描述 | 等级 | 原因 | 计划解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUG-001 | 建议在地图加载时增加进度条 | 建议 | 非功能性，不影响使用 | V1.1 |
| SUG-002 | 建议地址导入支持更多格式（CSV） | 建议 | 需求未要求，可后续增强 | V1.1 |

所有严重及以上缺陷已清零，遗留问题均为建议性优化，不影响系统上线。

8. 测试结论

GIS警务指挥系统经过全面的功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试和稳定性测试，各项指标均达到或优于设计要求：

- 功能完整：所有需求功能均已实现，用例通过率100%。

- 性能达标：响应时间、并发能力、资源占用均符合标准。

- 安全可靠：无高危漏洞，安全措施到位，符合公安内网安全规范。

- 稳定健壮：7×24小时运行无故障，异常场景下自动恢复。

- 兼容良好：主流浏览器及国产系统访问正常。

综上所述，GIS警务指挥系统已达到验收标准，具备上线条件。